## Slide 1
MundialCard
Plataforma Digital Apresentacao do Projeto ao Cliente 03 a 06 de julho de 2026

## Slide 2
Agenda
Visao e objetivos do projeto
Metodologia de desenvolvimento
Linha do tempo (7 fases)
Entregas realizadas
Estrutura do site
Funcionalidades principais
Identidade visual
Stack tecnico e publicacao
Conclusao e proximos passos

## Slide 3
Visao do Projeto
MundialCard — Seu cartao de super beneficios
Cartao de desconto e multibeneficios em saude e bem-estar
Venda digital escalavel para todo o Brasil (B2C + B2B)
Telemedicina como diferencial dos planos
Jornada completa: da contratacao ao kit de boas-vindas
Plataforma de atendimento, suporte e gestao de clientes
Alinhamento com a marca oficial mundialcard.com.br

## Slide 4
Objetivos do Projeto
Negocio
• Transmitir confianca no setor de beneficios
• Captar leads com cupom de lancamento
• Vender planos Bronze a Platinum online
• Escalar vendas via representantes B2B
• Demonstrar solidez operacional ao cliente
Experiencia
• Site moderno com identidade visual propria
• Layout responsivo (desktop, tablet, mobile)
• Videos e conteudo explicativo integrados
• Area do cliente e central de atendimento
• Conformidade LGPD (cookies)

## Slide 5
Metodologia
Abordagem iterativa com ciclos curtos de feedback
1. Descoberta — requisitos, referencias e alinhamento estrategico
2. Design — identidade visual, paleta, tipografia e layout
3. Desenvolvimento — React + Vite, componentes modulares
4. Conteudo — textos, videos, parceiros e planos
5. Testes — validacao responsiva em dispositivos reais
6. Refinamento — UX, menu mobile, secoes e conversao
7. Entrega — Git, documentacao e deploy em producao

## Slide 6
Linha do Tempo do Projeto
01
Estrategia e Planejamento (03/07/2026)
02
Identidade Visual e Design (03/07/2026)
03
Desenvolvimento da Plataforma (03-04/07/2026)
04
Conteudo, Midia e Conversao (03-04/07/2026)
05
Responsividade e Experiencia Mobile (04/07/2026)
06
Funcionalidades Avancadas e Compliance (05-06/07/2026)
07
Publicacao, Versionamento e Entrega (04-06/07/2026)

## Slide 7
Fases 1-2: Estrategia e Design
[01] Estrategia e Planejamento
• Definicao do modelo de venda digital escalavel (B2C e B2B)
• Mapeamento da jornada: lead, educacao, contratacao, kit de boas-vindas
• Alinhamento com o conceito oficial mundialcard.com.br
[02] Identidade Visual e Design
• Criacao da logomarca SVG e favicon
• Paleta institucional bordo (#8C1417) com gradientes refinados
• Tipografia Plus Jakarta Sans + DM Sans

## Slide 8
Fases 3-4: Plataforma e Conteudo
[03] Desenvolvimento da Plataforma
• Arquitetura Vite + React + React Router (SPA moderna)
• Landing page com 11 secoes estrategicas de conversao
• 9 paginas internas: cadastro, dashboard, area do cliente, parceiros, etc.
[04] Conteudo, Midia e Conversao
• Carrossel hero com banners oficiais (familia e colaboradores)
• Secao de telemedicina em destaque (posicao estrategica na home)
• Videos institucionais com autoplay responsivo (tela cheia)

## Slide 9
Fases 5-7: Mobile, Avancado e Entrega
[05] Responsividade e Experiencia Mobile
• Correcao de layout para smartphones e tablets (375px a 1024px)
• Menu hamburger em drawer fullscreen sobre todo o conteudo
• Header mobile otimizado: logo + menu (acoes no drawer)
[06] Funcionalidades Avancadas e Compliance
• Politica de cookies LGPD (Aceitar, Recusar, Configurar)
• Area do cliente com login no header (emoji + estilizacao)
• Botao voltar ao topo com identidade visual da marca

## Slide 10
Entregas do Projeto
• Plataforma web completa — Site institucional + areas logadas + formularios
• Identidade visual — Logo SVG, paleta, tipografia, favicon
• Landing page de conversao — 11 secoes com CTAs, planos e FAQ
• Area do cliente — Login, cartao digital, kit de boas-vindas
• Area B2B — Portal do representante comercial
• Dashboard operacional — KPIs, leads e gestao simulada
• Central de atendimento — FAQ, busca, fluxo IA + humano
• Politica de cookies — Banner LGPD com preferencias
• Repositorio GitHub — Codigo versionado e documentado
• Deploy em producao — Netlify com SPA configurada

## Slide 11
Estrutura do Site
Home (11 secoes)
• Carrossel
• Telemedicina
• Hero
• Beneficios
• Jornada digital
• Parceiros
Paginas internas
• /cadastro Cupom de inauguracao
• /area-cliente Area do cliente
• /dashboard Dashboard operacional
• /parceiros Area do representante B2B
• /atendimento Central de atendimento
• /agendamento Agendamento telemedicina

## Slide 12
Funcionalidades-Chave
Formulario de cupom com persistencia local
6 planos com precos e CTAs de adesao
Telemedicina em destaque + agendamento
Area do cliente com login no header
Portal B2B para representantes comerciais
FAQ + videos + fluxo de atendimento IA/humano
Politica de cookies LGPD
WhatsApp integrado em todo o funil

## Slide 13
Identidade Visual
Elementos
• Cor bordo #8C1417
• Fundo creme #F7F4EE
• Plus Jakarta Sans + DM Sans
• Logo SVG vetorial
• Header branco limpo
Experiencia
• Gradientes em CTAs
• Carrossel hero impactante
• Videos autoplay responsivos
• Menu mobile drawer fullscreen
• Botao voltar ao topo estilizado

## Slide 14
Stack Tecnico
Arquitetura leve, performatica e escalavel
React 19 — biblioteca UI moderna
Vite 8 — build rapido e otimizado
React Router 7 — navegacao SPA
CSS responsivo — breakpoints 1024/768/480px
Git + GitHub — versionamento profissional
Netlify — deploy CDN global

## Slide 15
Publicacao e Acesso
Ambientes
• Producao: mundialcard.netlify.app
• GitHub: JorgeRamalho/Mundialcard
• Dev: npm run dev (porta 5173)
• Preview: npm start (porta 5500)
Marcos Git
• 04/07 — Release inicial da plataforma digital
• 04/07 — Historico de registros no GitHub
• 04/07 — Correcao layout mobile smartphones
• 04/07 — Menu hamburger sobreposto no mobile
• 04/07 — Menu navbar drawer fullscreen
• 04/07 — Ajuste carrossel desktop/responsivo
• 06/07 — Atualizacao area do cliente

## Slide 16
Conclusao
Plataforma digital completa entregue em producao
Identidade visual propria e experiencia responsiva
Funil de conversao com cupom, planos e telemedicina
Areas funcionais: cliente, B2B, dashboard, atendimento
Codigo versionado e documentado no GitHub
Pronto para integracao com pagamento e sistema interno

## Slide 17
Obrigado!
MundialCard — Beneficios que cabem na vida real. www.mundialcard.com.br WhatsApp: (65) 99264-5537